**Biuro Komunikacji i Promocji**

**Rzecznik prasowy**

**03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, tel. (0-22) 47-330-02, fax (0-22) 473-21-54, e-mail:** [**rzecznik@plk-sa.pl**](mailto:rzecznik@plk-sa.pl)

logo PKP PLK

Warszawa 10 maja 2014 r.

**Informacja prasowa**

**Nowe tory na moście średnicowym**

**Pod koniec kwietnia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczęły prace na drugim torze dalekobieżnym na moście średnicowym w Warszawie. Roboty prowadzone są przez całą dobę, dzięki czemu remont zakończy się już za niewiele ponad miesiąc.**

Prace remontowe na moście i w strefach dojazdowych prowadzone są w szybkim tempie. Po niecałych dwóch tygodniach od rozpoczęcia robót na drugim torze, wykonawca zdemontował wyeksploatowane szyny tor oraz oczyścił z rdzy i zanieczyszczeń większość konstrukcji.

Rozpoczął się już proces montowania nowych mostownic, które pełnią na moście rolę podkładów. Równolegle wykonawca kończy demontowanie blach mocujących stare mostownice oraz przytwierdzeń utrzymujących je w stabilnym położeniu. Wszystkie prace prowadzone są pod stałym nadzorem geodezyjnym.

Docelowo zaplanowano wymianę niemal 1500 mostownic i 2400 metrów szyn.

Wszystkie roboty toczą się zgodnie z planem, dzięki czemu kompleksowy remont torów dalekobieżnych na odcinku pomiędzy Warszawą Centralną i Warszawą Wschodnią potrwa jeszcze tylko nieco ponad miesiąc. Prace zapewnią sprawniejszą komunikację kolejową w obszarze warszawskiego węzła kolejowego. Pociągi pojadą szybciej, prędkość na moście wzrośnie z 40 km/h do 60 km/h i umożliwi utrzymanie częstotliwości kursowania pociągów.

Finisz całości remontu przewidziany jest na 14 czerwca 2014 r.

***Kontakt dla mediów:***Maciej Dutkiewicz

[rzecznik@plk-sa.pl](mailto:rzecznik@plk-sa.pl)  
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.   
tel. 662 114 900