**PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.**

Biuro Komunikacji i Promocji

ul. Targowa 74, 03-734Warszawa

tel. + 48 22 473 30 02

fax + 48 22 473 23 34

rzecznik@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

Opole 29 listopada 2018 r.

**Informacja prasowa**

**Pociągiem z Opola do Nysy – półmetek prac na linii kolejowej**

**Podróż z Opola do Nysy odbywa się bez zastępczej komunikacji autobusowej. Rewitalizacja linii kolejowej Opole – Nysa zbliża się do półmetka. Wczoraj zakończono prace na odcinku Szydłów – Łambinowice. W marcu rozpocznie się przebudowa toru   
na odcinku od Łambinowic do Nysy.**

Na trasie Opole – Nysa zrewitalizowanych zostało już 29 km z 48 km. Wczoraj został włączony do ruchu 14 km odcinek linii Szydłów – Łambinowice. W Szydłowie został przebudowany wiadukt kolejowy. Z nowych peronów mogą korzystać podróżni m.in. w Opolu Chmielowicach, Komprachcicach, Tułowicach Niemodlińskich, Sowinie i Łambinowicach. Na trasie będzie także nowy przystanek w Goszczowicach. Na linii zamontowano już 7 nowych rozjazdów zapewniających sprawny przejazd pociągów. Prowadzona jest wymiana urządzeń zabezpieczających ruchu kolejowy. Inwestycja obejmuje również przebudowę 59 przejazdów kolejowo-drogowych. Po zakończeniu prac w 2020 r. - pociągi pasażerskie pojadą   
z prędkością do 120 km/h. Podróż pomiędzy Opolem i Nysą skróci się o około 40 minut z około 1h 35min do około 55 min.

Inwestycja ,,Rewitalizacja linii kolejowej nr 287 na odcinku Opole – Nysa” jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Wartość inwestycji wynosi 122,5 mln zł. netto.

*Rewitalizacja linii kolejowej Nysa – Opole nr 287 finansowana jest z Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.*

**Kontakt dla mediów:**

Mirosław Siemieniec

Rzecznik prasowy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

tel. 694 480 239

rzecznik@plk-sa.pl